Разработка модуля регистрации/авторизации: 24 часа.

Разработка модуля обмена сообщениями/событиями: 30 часа.

Редактирование личной информации: 8 часа.

Поиск пользователей: 8 часа.

Добавление/удаление пользователей в друзья(доработка базы данных если понадобится): 10 часов.

Написание JUnit тестов: 8 часов.

Разработка DAO слоя: 10 часов.

Разработка сервисов(сервер): 8 часов.

Разработка контроллеров для обработки запросов(сервер): 8 часов.

Разработка сервисов(клиент): 8 часов.

Разработка контроллеров для обработки ответов от сервера(клиент): 8 часов.

Разработка системы логирования: 12 часов.

Верстка страниц пользовательского интерфейса: 6 часов.

Работа с фото добавление/удаление: 10 часов.